Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 июня 2022 г. N 437

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ИЗМЕНЕНИЯ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ

КОНТРАКТОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДО 01 ЯНВАРЯ 2024 ГОДА

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕРМЬ,

ПО СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН, ЕСЛИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ТАКИХ КОНТРАКТОВ

ВОЗНИКЛИ НЕ ЗАВИСЯЩИЕ ОТ СТОРОН КОНТРАКТА ОБСТОЯТЕЛЬСТВА,

ВЛЕКУЩИЕ НЕВОЗМОЖНОСТЬ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ В СВЯЗИ

С МОБИЛИЗАЦИЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 12.01.2023 [N 12](consultantplus://offline/ref=8F58730D08E18B004D1B9F1B6746D2AE0B6B21370577452BF6ABBABE081297C8742104EA790175B0CE7E3701BA520F926FF1014E19233991E6047333vDp6F),  от 19.05.2023 [N 407](consultantplus://offline/ref=8F58730D08E18B004D1B9F1B6746D2AE0B6B213705784024FEADBABE081297C8742104EA790175B0CE7E3701BA520F926FF1014E19233991E6047333vDp6F), от 04.07.2023 [N 572](consultantplus://offline/ref=8F58730D08E18B004D1B9F1B6746D2AE0B6B213705784227F5AEBABE081297C8742104EA790175B0CE7E3701BA520F926FF1014E19233991E6047333vDp6F)) |  |

В соответствии с [частью 65.1 статьи 112](consultantplus://offline/ref=8F58730D08E18B004D1B8116712A8FA507657B3A04704B74AAFCBCE95742919D346102BF384578B9C52A6645EA545AC235A404511A3D3Bv9pAF) Федерального закона от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", [пунктом 2](consultantplus://offline/ref=8F58730D08E18B004D1B8116712A8FA50762763B0D794B74AAFCBCE95742919D346102BF3A4578B1C8756350FB0C56C22ABA0C47063F399BvFpBF) постановления Правительства Российской Федерации от 15 октября 2022 г. N 1838 "Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения федеральных нужд, в связи с мобилизацией в Российской Федерации, об изменении некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросам осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц и о признании утратившими силу отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. N 1663, [пунктом 3](consultantplus://offline/ref=8F58730D08E18B004D1B9F1B6746D2AE0B6B21370577482BFFA1BABE081297C8742104EA790175B0CE7E3700BC520F926FF1014E19233991E6047333vDp6F) постановления Правительства Пермского края от 29 апреля 2022 г. N 340-п "Об изменении существенных условий контрактов, заключенных до 01 января 2024 года в Пермском крае" администрация города Перми постановляет:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8F58730D08E18B004D1B9F1B6746D2AE0B6B21370577452BF6ABBABE081297C8742104EA790175B0CE7E3701B6520F926FF1014E19233991E6047333vDp6F) Администрации г. Перми от 12.01.2023 N 12)

1. Установить, что допускается изменение существенных условий контрактов, заключенных до 01 января 2024 года для обеспечения нужд муниципального образования город Пермь, по соглашению сторон, если при исполнении таких контрактов возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения, в том числе в связи с мобилизацией в Российской Федерации, на основании решения администрации города Перми, принятого в соответствии с [порядком](#P47), предусмотренным пунктом 2 настоящего постановления.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8F58730D08E18B004D1B9F1B6746D2AE0B6B21370577452BF6ABBABE081297C8742104EA790175B0CE7E3700BD520F926FF1014E19233991E6047333vDp6F) Администрации г. Перми от 12.01.2023 N 12)

2. Утвердить прилагаемый [Порядок](#P47) изменения существенных условий контрактов, заключенных до 01 января 2024 года для обеспечения нужд муниципального образования город Пермь, по соглашению сторон, если при исполнении таких контрактов возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения, в том числе в связи с мобилизацией в Российской Федерации.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8F58730D08E18B004D1B9F1B6746D2AE0B6B21370577452BF6ABBABE081297C8742104EA790175B0CE7E3700BA520F926FF1014E19233991E6047333vDp6F) Администрации г. Перми от 12.01.2023 N 12)

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

Настоящее постановление не применяется к контрактам, заключенным для обеспечения нужд муниципального образования город Пермь, изменение существенных условий которых регулируется:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8F58730D08E18B004D1B9F1B6746D2AE0B6B213705784024FEADBABE081297C8742104EA790175B0CE7E3701B9520F926FF1014E19233991E6047333vDp6F) Администрации г. Перми от 19.05.2023 N 407)

[постановлением](consultantplus://offline/ref=8F58730D08E18B004D1B8116712A8FA50763783E02744B74AAFCBCE95742919D26615AB33B4466B1C6603501BDv5pAF) Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2022 г. N 680 "Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия";

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=8F58730D08E18B004D1B9F1B6746D2AE0B6B213705784024FEADBABE081297C8742104EA790175B0CE7E3701B7520F926FF1014E19233991E6047333vDp6F) Администрации г. Перми от 19.05.2023 N 407)

[постановлением](consultantplus://offline/ref=8F58730D08E18B004D1B9F1B6746D2AE0B6B213705764620FEA8BABE081297C8742104EA6B012DBCCF7F2901B74759C329vAp7F) администрации города Перми от 23 сентября 2021 г. N 747 "О возможности изменения существенных условий муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия".

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=8F58730D08E18B004D1B9F1B6746D2AE0B6B213705784024FEADBABE081297C8742104EA790175B0CE7E3700BF520F926FF1014E19233991E6047333vDp6F) Администрации г. Перми от 19.05.2023 N 407)

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Перми Хайруллина Э.А.

И.о. Главы города Перми

В.Г.АГЕЕВ

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города Перми

от 02.06.2022 N 437

ПОРЯДОК

ИЗМЕНЕНИЯ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ КОНТРАКТОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ

ДО 01 ЯНВАРЯ 2024 ГОДА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕРМЬ, ПО СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН, ЕСЛИ

ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ТАКИХ КОНТРАКТОВ ВОЗНИКЛИ НЕ ЗАВИСЯЩИЕ

ОТ СТОРОН КОНТРАКТА ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ВЛЕКУЩИЕ НЕВОЗМОЖНОСТЬ

ИХ ИСПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ В СВЯЗИ С МОБИЛИЗАЦИЕЙ

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 12.01.2023 [N 12](consultantplus://offline/ref=8F58730D08E18B004D1B9F1B6746D2AE0B6B21370577452BF6ABBABE081297C8742104EA790175B0CE7E3700B6520F926FF1014E19233991E6047333vDp6F),  от 19.05.2023 [N 407](consultantplus://offline/ref=8F58730D08E18B004D1B9F1B6746D2AE0B6B213705784024FEADBABE081297C8742104EA790175B0CE7E3700BE520F926FF1014E19233991E6047333vDp6F), от 04.07.2023 [N 572](consultantplus://offline/ref=8F58730D08E18B004D1B9F1B6746D2AE0B6B213705784227F5AEBABE081297C8742104EA790175B0CE7E3701BA520F926FF1014E19233991E6047333vDp6F)) |  |

1. Настоящий Порядок изменения существенных условий контрактов, заключенных до 01 января 2024 года для обеспечения нужд муниципального образования город Пермь, по соглашению сторон, если при исполнении таких контрактов возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения, в том числе в связи с мобилизацией в Российской Федерации (далее - Порядок), разработан в соответствии с [частью 65.1 статьи 112](consultantplus://offline/ref=8F58730D08E18B004D1B8116712A8FA507657B3A04704B74AAFCBCE95742919D346102BF384578B9C52A6645EA545AC235A404511A3D3Bv9pAF) Федерального закона от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе) в целях установления и применения на территории муниципального образования город Пермь (далее - муниципальное образование) единых правил изменения существенных условий контрактов, заключенных до 01 января 2024 года для обеспечения нужд муниципального образования (далее - контракт), на основании решения администрации города Перми.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8F58730D08E18B004D1B9F1B6746D2AE0B6B21370577452BF6ABBABE081297C8742104EA790175B0CE7E3703BC520F926FF1014E19233991E6047333vDp6F) Администрации г. Перми от 12.01.2023 N 12)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Постановлением](consultantplus://offline/ref=8F58730D08E18B004D1B9F1B6746D2AE0B6B21370577452BF6ABBABE081297C8742104EA790175B0CE7E3703B9520F926FF1014E19233991E6047333vDp6F) Администрации г. Перми от 12.01.2023 N 12 в п. 2 после слов "невозможность их исполнения," дополнено словами "в том числе в связи с мобилизацией в Российской Федерации,". |  |

2. При возникновении не зависящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, поставщик (подрядчик, исполнитель) (далее - поставщик) направляет заказчику в письменной форме обращение об изменении существенных условий контракта (далее - обращение) с приложением следующих документов и информации:

копии контракта;

описания обстоятельств, не зависящих от сторон контракта и влекущих невозможность исполнения контракта в соответствии с действующими условиями, с приложением документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) наличие указанных обстоятельств;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8F58730D08E18B004D1B9F1B6746D2AE0B6B213705784024FEADBABE081297C8742104EA790175B0CE7E3700BD520F926FF1014E19233991E6047333vDp6F) Администрации г. Перми от 19.05.2023 N 407)

информации о предлагаемых изменениях существенных условий контракта (цены контракта, порядка оплаты, сроков исполнения контракта, количества (объема) закупаемых товаров, работ, услуг и иных условий), в том числе по каждой номенклатурной позиции и (или) каждому этапу исполнения контракта, если их несколько;

описания причинно-следственной связи между необходимостью изменения существенных условий контракта и возникшими обстоятельствами, не зависящими от сторон контракта.

3. Заказчик не позднее 3 рабочих дней со дня поступления обращения:

3.1. осуществляет проверку соответствия комплектности документов (информации), представленных поставщиком, требованиям [пункта 2](#P62) настоящего Порядка;

3.2. в случае если комплектность документов (информации), представленных поставщиком, соответствует требованиям [пункта 2](#P62) настоящего Порядка, представляет в адрес органа, осуществляющего функции по сопровождению закупок товаров, работ, услуг для заказчиков муниципального образования город Пермь (далее - орган по сопровождению закупок, посредством системы электронного документооборота Пермского края [заявку](#P130) с предложением об изменении существенных условий контракта по форме согласно приложению к настоящему Порядку (далее - заявка) с приложением документов (информации), представленных поставщиком.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8F58730D08E18B004D1B9F1B6746D2AE0B6B213705784227F5AEBABE081297C8742104EA790175B0CE7E3701B8520F926FF1014E19233991E6047333vDp6F) Администрации г. Перми от 04.07.2023 N 572)

Заказчик представляет в адрес органа по сопровождению закупок проект дополнительного соглашения к контракту, включающий предлагаемые изменения существенных условий контракта.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=8F58730D08E18B004D1B9F1B6746D2AE0B6B213705784024FEADBABE081297C8742104EA790175B0CE7E3700BB520F926FF1014E19233991E6047333vDp6F) Администрации г. Перми от 19.05.2023 N 407; в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8F58730D08E18B004D1B9F1B6746D2AE0B6B213705784227F5AEBABE081297C8742104EA790175B0CE7E3701B7520F926FF1014E19233991E6047333vDp6F) Администрации г. Перми от 04.07.2023 N 572)

Руководитель заказчика несет персональную ответственность за достоверность и полноту информации, представленной в адрес органа по сопровождению закупок в соответствии с настоящим пунктом;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=8F58730D08E18B004D1B9F1B6746D2AE0B6B213705784024FEADBABE081297C8742104EA790175B0CE7E3700B9520F926FF1014E19233991E6047333vDp6F) Администрации г. Перми от 19.05.2023 N 407; в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8F58730D08E18B004D1B9F1B6746D2AE0B6B213705784227F5AEBABE081297C8742104EA790175B0CE7E3701B6520F926FF1014E19233991E6047333vDp6F) Администрации г. Перми от 04.07.2023 N 572)

3.3. в случае если комплектность документов (информации), представленных поставщиком, не соответствует требованиям [пункта 2](#P62) настоящего Порядка, возвращает указанные документы (информацию) поставщику с письменным уведомлением, в котором указывает причины возврата.

Поставщик вправе повторно подать обращение в соответствии с [пунктом 2](#P62) настоящего Порядка после устранения причин возврата.

4. Орган по сопровождению закупок обеспечивает рассмотрение заявки и прилагаемых к ней документов (информации), представленных поставщиком, на заседании рабочей группы по проверке обоснованности закупок для нужд муниципального образования город Пермь (далее - РГ) в соответствии с [Регламентом](consultantplus://offline/ref=8F58730D08E18B004D1B9F1B6746D2AE0B6B21370578422BF2ACBABE081297C8742104EA790175B0CE7E3700B8520F926FF1014E19233991E6047333vDp6F) деятельности рабочей группы по проверке обоснованности закупок для нужд муниципального образования город Пермь, утвержденным постановлением администрации города Перми от 11 августа 2021 г. N 590 "О создании рабочей группы по проверке обоснованности закупок для нужд муниципального образования город Пермь" (далее - регламент деятельности РГ).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8F58730D08E18B004D1B9F1B6746D2AE0B6B213705784227F5AEBABE081297C8742104EA790175B0CE7E3700BF520F926FF1014E19233991E6047333vDp6F) Администрации г. Перми от 04.07.2023 N 572)

На заседании РГ по вопросу рассмотрения заявки и прилагаемых к ней документов (информации), представленных поставщиком, присутствует представитель заказчика, представившего данную заявку, а также представитель главного распорядителя бюджетных средств (органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя или собственника муниципального имущества), в случае если заказчик не является главным распорядителем бюджетных средств.

По результатам рассмотрения на заседании РГ заявки и прилагаемых к ней документов (информации), представленных поставщиком, РГ принимает одно из следующих решений:

согласовать заявку;

отклонить заявку.

Решения РГ оформляются протоколом в соответствии с регламентом деятельности РГ.

5. Основанием для отклонения заявки РГ является наличие одного или совокупности следующих обстоятельств:

отсутствие не зависящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта в соответствии с действующими условиями, и (или) причинно-следственной связи между необходимостью изменения существенных условий контракта и указанными обстоятельствами;

отсутствие целесообразности и (или) необходимости изменения существенных условий контракта для достижения целей закупки;

несоответствие предлагаемого изменения цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта) рыночной конъюнктуре;

нарушение предлагаемыми изменениями существенных условий контракта требований [Закона](consultantplus://offline/ref=8F58730D08E18B004D1B8116712A8FA507657B3A04704B74AAFCBCE95742919D26615AB33B4466B1C6603501BDv5pAF) о контрактной системе, в том числе [статьи 14](consultantplus://offline/ref=8F58730D08E18B004D1B8116712A8FA507657B3A04704B74AAFCBCE95742919D346102BF3A4579B0C8756350FB0C56C22ABA0C47063F399BvFpBF) Закона о контрактной системе;

наличие обстоятельств, препятствующих исполнению контракта на новых условиях;

отсутствие финансовых средств, необходимых для оплаты контракта на новых условиях.

При принятии РГ решения об отклонении заявки в протоколе заседания РГ указывается основание для отклонения такой заявки в соответствии с настоящим пунктом.

6. Заказчик не позднее 2 рабочих дней со дня подписания протокола заседания РГ уведомляет поставщика о принятом на заседании РГ решении по результатам рассмотрения заявки и прилагаемых к ней документов (информации), представленных поставщиком.

При принятии РГ решения об отклонении заявки в данном уведомлении указывается основание для отклонения такой заявки, отраженное в протоколе заседания РГ.

Решение об отклонении заявки может быть обжаловано в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=8F58730D08E18B004D1B9F1B6746D2AE0B6B21370577482BFFA1BABE081297C8742104EA790175B0CE7E3707BA520F926FF1014E19233991E6047333vDp6F) рассмотрения обращений поставщиков (подрядчиков, исполнителей) о необоснованности решений об отказе в изменении существенных условий контрактов, заключенных до 01 января 2024 года для обеспечения нужд муниципальных образований Пермского края, по соглашению сторон, если при исполнении таких контрактов возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения, в том числе в связи с мобилизацией в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 29 апреля 2022 г. N 340-п "Об изменении существенных условий контрактов, заключенных до 01 января 2024 года в Пермском крае".

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8F58730D08E18B004D1B9F1B6746D2AE0B6B21370577452BF6ABBABE081297C8742104EA790175B0CE7E3703B8520F926FF1014E19233991E6047333vDp6F) Администрации г. Перми от 12.01.2023 N 12)

7. На основании решения РГ о согласовании заявки органом по сопровождению закупок осуществляется подготовка и обеспечивается принятие проекта постановления администрации города Перми об изменении существенных условий контракта в соответствии с установленным порядком.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8F58730D08E18B004D1B9F1B6746D2AE0B6B213705784227F5AEBABE081297C8742104EA790175B0CE7E3700BE520F926FF1014E19233991E6047333vDp6F) Администрации г. Перми от 04.07.2023 N 572)

При принятии РГ решения об отклонении заявки изменение существенных условий контракта осуществляется в соответствии со [статьей 95](consultantplus://offline/ref=8F58730D08E18B004D1B8116712A8FA507657B3A04704B74AAFCBCE95742919D346102BF3A447BB1C7756350FB0C56C22ABA0C47063F399BvFpBF) Закона о контрактной системе.

8. В проекте постановления администрации города Перми об изменении существенных условий контракта указываются наименование заказчика, номер и дата заключения контракта, номер реестровой записи контракта в реестре контрактов, заключенных заказчиками, а также реквизиты соответствующего протокола заседания РГ, содержащего сведения об изменении существенных условий такого контракта.

9. Изменение существенных условий контракта в соответствии с настоящим Порядком осуществляется:

9.1. путем заключения между заказчиком и поставщиком дополнительного соглашения к контракту на основании принятого постановления администрации города Перми об изменении существенных условий такого контракта;

9.2. при соблюдении положений [частей 1.3](consultantplus://offline/ref=8F58730D08E18B004D1B8116712A8FA507657B3A04704B74AAFCBCE95742919D346102BC334D7FBA9A2F7354B2585ADD2BAC124D183Fv3pAF)-[1.6 статьи 95](consultantplus://offline/ref=8F58730D08E18B004D1B8116712A8FA507657B3A04704B74AAFCBCE95742919D346102BC334C7CBA9A2F7354B2585ADD2BAC124D183Fv3pAF) Закона о контрактной системе.

Приложение

к Порядку

изменения существенных условий

контрактов, заключенных

до 01 января 2024 года

для обеспечения нужд

для нужд муниципального

образования город Пермь,

по соглашению сторон, если при

исполнении таких контрактов

возникли не зависящие от сторон

контракта обстоятельства, влекущие

невозможность их исполнения,

в том числе в связи с мобилизацией

в Российской Федерации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 12.01.2023 [N 12](consultantplus://offline/ref=8F58730D08E18B004D1B9F1B6746D2AE0B6B21370577452BF6ABBABE081297C8742104EA790175B0CE7E3703BF520F926FF1014E19233991E6047333vDp6F),  от 19.05.2023 [N 407](consultantplus://offline/ref=8F58730D08E18B004D1B9F1B6746D2AE0B6B213705784024FEADBABE081297C8742104EA790175B0CE7E3700B8520F926FF1014E19233991E6047333vDp6F)) |  |

ФОРМА

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАЯВКА  о предложении об изменении существенных условий контракта | |
| 1. Наименование заказчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  2. Наименование поставщика (подрядчика, исполнителя): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  3. Номер реестровой записи контракта в реестре контрактов, заключенных заказчиками: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  4. Номер контракта, дата заключения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  5. Предмет контракта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  6. Цена контракта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  7. Срок исполнения контракта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  8. Порядок оплаты по контракту, в том числе информация о размере аванса (в случае если контрактом предусмотрена выплата аванса), о размере аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта (если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  9. Дата начала исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  10. Размер исполненных обязательств по контракту (в процентах и рублях): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  11. Краткое описание обстоятельств, не зависящих от сторон контракта и влекущих невозможность его исполнения в соответствии с действующими условиями, а также причинно-следственной связи между необходимостью изменения существенных условий контракта и указанными обстоятельствами [<\*>](#P204): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  12. Предложения об изменении существенных условий контракта [<\*>](#P204):  12.1. изменение цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта) (при необходимости) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  12.2. изменение срока исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта) (при необходимости) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  12.3. изменение даты начала исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта) (при необходимости) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  12.4. изменение порядка оплаты контракта (отдельного этапа исполнения контракта), в том числе в части авансирования (при необходимости) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  12.5. изменение количества (объема) закупаемых товаров, работ, услуг (при необходимости) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  12.6. изменение иных существенных условий контракта (при необходимости) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  13. Сведения о необходимости выделения дополнительных средств и их источнике: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  14. Указание на национальный и (или) федеральный проект, государственную программу Российской Федерации и (или) Пермского края и (или) муниципальную программу, в рамках которых предусмотрено мероприятие, в целях реализации которого заключен контракт: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  15. Информация о казначейском сопровождении расчетов по контракту (расчетов по контракту в части выплаты аванса): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  16. Информация о результатах рассмотрения заказчиком информации и документов, направленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с [пунктом 2](#P62) Порядка изменения существенных условий контрактов, заключенных до 01 января 2024 года для обеспечения нужд муниципального образования город Пермь, по соглашению сторон, если при исполнении таких контрактов возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения, в том числе в связи с мобилизацией в Российской Федерации, утвержденного постановлением администрации города Перми от 02 июня 2022 г. N 437 "Об изменении существенных условий контрактов, заключенных до 01 января 2024 года в Пермском крае" (далее - Порядок):  16.1. информация о наличии/отсутствии не зависящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта в соответствии с действующими условиями, и (или) причинно-следственной связи между необходимостью изменения существенных условий контракта и указанными обстоятельствами:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  16.2. информация о наличии/отсутствии целесообразности и (или) необходимости изменения существенных условий контракта для достижения целей закупки:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  16.3. информация о соответствии/несоответствии предлагаемого изменения цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта) рыночной конъюнктуре:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  16.4. информация об отсутствии/наличии нарушений предлагаемыми изменениями существенных условий контракта требований Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=8F58730D08E18B004D1B8116712A8FA507657B3A04704B74AAFCBCE95742919D26615AB33B4466B1C6603501BDv5pAF) от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в том числе [статьи 14](consultantplus://offline/ref=8F58730D08E18B004D1B8116712A8FA507657B3A04704B74AAFCBCE95742919D346102BF3A4579B0C8756350FB0C56C22ABA0C47063F399BvFpBF) данного Федерального закона:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  16.5. информация об отсутствии/наличии обстоятельств, препятствующих исполнению контракта на новых условиях:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  16.6. информация о наличии/отсутствии финансовых средств, необходимых для оплаты контракта на новых условиях:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Ф.И.О., должность руководителя заказчика или уполномоченного им лица) | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Ф.И.О., должность, контактный телефон исполнителя) | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата) |

--------------------------------

<\*> [Пункты 11](#P150), [12](#P152) настоящей формы заполняются на основании информации и документов, направленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчику в соответствии с [пунктом 2](#P62) Порядка.